Stratégie de test • Plan de test • Tests

1. Stratégie de test

A. Approche basée sur les risques

Risque identifié | Anomalie reliée | Impact sur le fonctionnement, utilisateur, données

Corruption de l'intégrité des données | B-03 (Titre vide)

Données : Base de données remplie de tâches inutilisables.

Utilisateur : Confusion devant des tâches sans titre dans l'UI.

Désynchronisation UI/API | B-01 (Doublon visuel)

Fonctionnement : L'état local du front ne reflète pas la réalité du serveur.

Utilisateur : Impression de bugs persistants et manque de confiance.

Rupture du flux de modification | B-02 (Échec priorité)

Fonctionnement : Impossibilité de mettre à jour une ressource.

Utilisateur : Blocage total d'une fonctionnalité clé (édition).

B. Priorisation des tests

- Priorité Haute (Critique) : Tests de validation du titre (Backend) et tests de création/édition (E2E). Justification : Ces fonctions sont le cœur de l'application ; leur défaillance rend l'app inutile.

- Priorité Moyenne : Tests d'intégration des endpoints API (GET, DELETE). Justification : Fréquence d'utilisation élevée pour la consultation.

- Priorité Basse : Tests de tri (B-04) et fautes d'orthographe (B-06). Justification : Impact cosmétique ou mineur sur l'usage global.

C. Choix des outils

- Japa (Backend) : Outil natif d'AdonisJS. Choisi pour sa rapidité et son intégration parfaite avec le cycle de vie du serveur pour les tests unitaires et d'intégration.

- Playwright (Frontend/E2E) : Choisi pour simuler des interactions réelles dans le navigateur. Il est idéal pour détecter les anomalies de "doublons visuels" (B-01) invisibles au niveau de l'API seule.

D. Ordre d'exécution (Pyramide des tests)

- Tests Unitaires (Base) : Validation immédiate des règles métier (ex: le validateur doit rejeter un titre vide).

- Tests d'Intégration API (Milieu) : Vérification que le contrôleur communique bien avec la DB.

- Tests E2E (Sommet) : Validation finale du parcours utilisateur. Pourquoi ? Cet ordre permet de détecter les erreurs de logique le plus tôt possible avant de lancer des tests E2E plus lourds et lents.

2. Plan de test concret

Scénario de test : "Gestion complète d'une tâche"

- Cas 1 (Normal) : Création d'une tâche valide, vérification de son affichage unique, puis suppression.

- Cas 2 (Erreur) : Tentative de création avec un titre vide.

- Cas 3 (Limite) : Création d'une tâche avec une description de exactement 1000 caractères (limite du validateur).

Détail d'un Cas de Test (Cas 2)

- Données d'entrée : { "title": " ", "priority": "high" }.

- Action : Cliquer sur le bouton "+ Ajouter une tâche".

- Résultat attendu : L'interface affiche "Le titre est obligatoire", aucune requête n'est envoyée ou le serveur retourne une erreur 422.

Conditions de réussite

- Test API : Code HTTP 422 reçu pour une donnée invalide.

- Test UI : L'élément DOM de la tâche ne doit être présent qu'une seule fois dans la liste <ul> après l'ajout.

- Développer les tests automatisés