Concept de test

–

Projet TaskTimer (P_450)

Auteur : Matias Denis

Date : 18 Février 2026

Objectif : Définir le cadre global, la vision et les limites des activités de test pour évaluer la qualité de l'application TaskTimer livrée par DevFactory

## Objectifs du test

La campagne de tests vise à répondre aux exigences de qualité suivantes:

- Fiabilité du CRUD : Valider que les opérations de création, lecture, mise à jour et suppression sont persistantes et sans perte de données.

- Conformité aux règles métier : S'assurer que les contraintes de validation (ex: titre obligatoire) sont respectées par le backend.

- Exactitude de l'interface : Éliminer les désynchronisations visuelles et garantir que l'UI reflète strictement l'état réel de l'API.

- Qualité cosmétique : Vérifier le respect de la charte graphique et la correction des libellés imposés par le client.

## Périmètre du test

Le périmètre définit ce qui sera rigoureusement vérifié:

- Éléments inclus (In Scope) :

  - Le cycle de vie complet d'une tâche (Backend API + Frontend UI).

  - La logique de validation des données via VineJS (Backend).

  - L'accessibilité et la conformité visuelle (Couleurs, libellés, messages d'erreur).

- Éléments exclus (Out of Scope) :

  - La gestion de l'authentification et des sessions utilisateurs.

  - Les tests de charge et de performance réseau.

  - La compatibilité avec des navigateurs obsolètes (ex: IE11).

## Typologie des tests

L'approche suit la pyramide des tests pour assurer une couverture optimale:

- Tests Unitaires : Validation isolée du taskValidator pour corriger l'acceptation des titres vides (Lien anomalie B-04).

- Tests d'Intégration (API) : Vérification des codes HTTP (ex: 422, 201) et du format JSON des réponses (Lien anomalie B-06).

- Tests End-to-End (E2E) : Simulation de parcours utilisateurs pour valider la suppression des doublons visuels et de l'ajout optimiste (Lien anomalie B-01).

- Tests UI/UX : Revue manuelle de la charte graphique et des libellés (Lien anomalies B-07, B-08).

## Critères d'entrée et de sortie

Critères d'entrée :

- L'environnement de test (Docker, Backend, Frontend) est opérationnel (Validé à l'étape 1).

- Le journal d'analyse des anomalies est disponible (Validé à l'étape 2).

Critères de sortie :

- 100% des cas de tests définis dans le plan de test ont été exécutés.

- Toutes les anomalies identifiées ont été confirmées ou infirmées par des preuves d'exécution.

- Un rapport final incluant les captures d'écran des succès/échecs est produit.

## Ressources et Environnement

Matériel : Poste de travail configuré avec Node.js 20+ et Docker Desktop.

Outils : Japa (Backend), Playwright (E2E), Postman (Tests API exploratoires).

Données : Jeux de données variés incluant des cas limites (caractères spéciaux, descriptions nulles).

## Identification des risques

Les risques potentiels pouvant impacter la qualité ou les délais sont:

- Instabilité de la synchronisation (Risque Technique) : Le bug de l'ajout optimiste (B-01) peut fausser les résultats des tests automatisés E2E.

- Blocage par validation erronée (Risque Fonctionnel) : L'envoi de priorités incorrectes par le front (B-03) empêche de tester la suite des fonctionnalités de modification.

- Dépendances de l'environnement : Une indisponibilité du conteneur MySQL Docker bloque instantanément toute l'activité de test.